Proyecto Tropics.

Necesidades de Implementación:

- Verificación del sistema Tropics en vivo (VWB). Pendiente.

- Imput al sistema:

  - Lista de proveedores.

  - Releasse (SAP - Unit).

  - Parámetros de medios.

  - Ventanas de carga y descarga internas.

  - Ventanas de carga y descarga externas.

  - Horario especiales (Por ej. Relevos masivos si hubiera, almuerzo, etc).

  - Rutas de proveedores actuales.

- Stock y lista de Medios (Ver inventario se fuera necesario).

  - Internos.

  - Externos.

  - Administración vacíos VWA u OLT. Espacio.

- Verificar Layout de dársenas en planta, depósitos internos y externos.

  - Puntos de carga y descarga (Aleros y dársenas).

- Consolidar Business case. Presentado y aprobado por E. Sanchez (16/07/2025).

  - Costos Log.

  - Costos IT.

- Rever Licitaciones de operador logístico.

  - Milkrun.

  - Kanban.

  - Consignado.

- Definir Control Room.

  - Espacio físico para Torre de control.

  - Instalaciones.

- Publicar BI. Seguimiento y entrevistas.

  - Búsqueda interna p/ Torre de control

- VWB utiliza full Service de Tropics, en la oferta de AR no es Full.

  - Oferta actualizada a Full Service para Argentina, más módulos de Ingresos y medios.

- Recursos en gate?

  - Actual Cantidad: 12

  - Nueva propuesta: 6

- Garantía de cámaras. Plan de contingencia por:

  - Por roturas cámaras? Rta: GL, contratara un garantía extendida por 3 años.

  - Caída del sistema? Carga manual desde torre de control o App del chofer.

- IT & Log. Pending:

  - Fecha de presentación en CCC. Pendiente.

  - Contactos de Infraestructura, Workplace, Hardware y redes?

  - ¿Costo de instalación de redes?

- Geo Logística:

  - Origen del Personal. Rta: Local

  - Costos de Viáticos.

  - ¿Equipos de Gate?

- Resumen de reunión del 09-04.2025 con Geo-Log.

  - Las cámaras, debe almacenar en una pc local y espejada en un servidor.

  - Debe instalarse un sistema de cámaras. Esta en la propuesta comercial.

  - La lectura de las cámaras es suficiente con una sola de frente.

  - SLA de Brasil para ver soporte.

  - Intel brass atiende América latina. Menos Argentina que tiene acuerdo comercial con Dahua.

  - Back Up de cámaras a considerar

  - Desde la aplicación del móvil del chofer como contención.

  - Es posible hacer la implementación en etapas (Sin Cámaras), si es posible.

  - Tropics puede simular una pantalla para que Gate cargue manualmente, (Pero, se necesitan recursos para cargar esos datos).

  - Ver la posibilidad de implementación en etapas, por ej. Sin cámaras.

- Participaron: Maria, Cassio, Gonzalo, Leandro y Carlos

- Resumen de reunión del 10-04-2025 con IT.

  - Garantía y soporte técnico de cámaras.

- Garantía extendida con la compra. (Poco probable).

- Solicitar 1 o 2 cámaras de backup para lograr respuesta rápida

- Solicitar presupuesto interno cómo soporte y/o cambio de cámara Ej. “Recatel”

- Obras civiles, consultar a Mantenimiento.

Reunión de Gonza con Alejandro Reinaldo de seguridad de planta